ACTA 031

Acta de Reunión: Observatorio de Datos e Innovación Clínica - 09 de septiembre de 2026

1. Información General y Contexto Institucional

La sesión del Observatorio se constituyó como un espacio de alineación entre las dimensiones técnica y clínica. Se priorizó la transición de procesos manuales hacia arquitecturas automatizadas, garantizando la pertinencia médica del desarrollo de software y una infraestructura de seguridad robusta.

Detalles de la sesión:

- Fecha: 09 de septiembre de 2026.

- Hora: 9:00 a. m.

- Objetivo de la sesión: Seguimiento de proyectos, arquitectura de despliegue y automatización del laboratorio.

- Participantes: Ing. Rafael Ortiz, Dra. Leslie Vargas, Pablo Ramírez, Olga Lucía Ramírez, Ximena Landinez.

La apertura estuvo marcada por la urgencia de los compromisos inmediatos del equipo, que exigen una validación final de los materiales.

2. Arquitectura, Seguridad y Despliegue de la Aplicación de Ergoespirometría

La transición del proceso de generación de informes, hoy ejecutado con plantillas manuales de Word, hacia un sistema automatizado exige definir una arquitectura de despliegue segura que permita el acceso externo sin exponer la red institucional.

| Componente | Decisión Técnica / Acción |
| --- | --- |
| Infraestructura | Uso de un Servidor Privado Virtual (VPS) externo para alojar la aplicación. |
| Seguridad/Arquitectura | Implementación de Nginx como servidor web y Docker para el aislamiento de contenedores. |
| Integración | Comunicación mediante puerto específico y cifrado hacia el servidor institucional. |

Esta arquitectura de capas servirá como el estándar de seguridad para futuros despliegues del Observatorio.

3. Gestión de Datos de Sueño

Estado de Situación:

- Polisomnografía: Base de datos actualizada con éxito a fecha de cada lunes.

- CPAP y BPAP: Extracción pendiente de ejecución coordinada.

- Se requiere una jornada de diseño para la automatización total.

4. Tabla de Compromisos y Tareas Pendientes

| Responsable | Compromiso / Tarea | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Dra. Leslie | Ejecutar jornada de transferencia de conocimiento clínico. | Alta |
| Pablo / Olga L. | Validar diariamente el monitor de extracciones. | Recurrente |