ACTA 030

Acta de Reunión: Observatorio de Datos e Innovación Clínica -02 de septiembre de 2026

1. Información General y Contexto Institucional

La presente sesión del Observatorio de Datos e Innovación Clínica se constituye como un espacio fundamental de alineación estratégica entre las dimensiones técnica y clínica para consolidar el avance de la medicina basada en datos. En este encuentro, se ha priorizado la transición de procesos manuales hacia arquitecturas automatizadas, garantizando que el desarrollo de software y los modelos de Machine Learning mantengan una pertinencia médica rigurosa y una infraestructura de seguridad robusta que facilite la toma de decisiones institucionales.

Detalles de la sesión:

- Fecha: 02 de septiembre de 2026.

- Hora: 8:30 a. m. (la reunión había sido citada para las 9:00 a. m., horario habitual de las sesiones; sin embargo, por solicitud del Ing. Rafael Ortiz se adelantó su inicio a las 8:30 a. m.).

- Objetivo de la sesión: Seguimiento de proyectos longitudinales, definición de la arquitectura de despliegue para aplicaciones clínicas y evaluación de colaboraciones de investigación internacional.

- Participantes: Ing. Rafael Ortiz, Bellanid Rodríguez, Ing. Mayra Bonilla, Ximena Landinez, Olga Lucía Ramírez, Pablo Ramírez, Sandra Rueda, Dra. Leslie Vargas y Freddy Valderrama.

La apertura de la sesión estuvo marcada por la urgencia de los compromisos internacionales inmediatos del equipo, los cuales exigen una validación final de los desarrollos técnicos bajo una óptica clínica especializada.

2. Representación Internacional: Congreso ERS y Preparación Clínica

La participación institucional en el congreso de la European Respiratory Society (ERS) es un pilar estratégico para el posicionamiento del Observatorio en el ecosistema de innovación neumológica global. La asistencia no solo implica la divulgación de resultados, sino la validación de la metodología institucional ante una audiencia médica de alto nivel.

El Líder Técnico Rafael identificó la transdisciplinariedad como el desafío crítico de esta representación. No basta con la solidez de los modelos de Machine Learning; es imperativo mitigar riesgos en la comunicación de hallazgos mediante un dominio preciso de conceptos básicos de neumología. En consecuencia, se ha determinado la necesidad de jornadas de transferencia de conocimiento clínico-técnico para sustentar la rigurosidad de los datos ante posibles cuestionamientos de la comunidad médica.

Resumen de Preparación ERS

- Estado de la presentación: Póster y archivos multimedia cargados exitosamente en la plataforma.

- Logística inmediata: Confirmación de agenda por parte de Sandra para el día martes para formalizar permisos laborales.

- Requerimiento de apoyo: Sesiones de transferencia de conocimiento con la Coordinadora del Observatorio, la Dra. Leslie, para fortalecer el lenguaje clínico del equipo técnico.

El éxito en escenarios internacionales depende estrictamente de la madurez de las herramientas desarrolladas internamente y de la capacidad del equipo para articular la tecnología con la práctica médica.

3. Arquitectura, Seguridad y Despliegue de la Aplicación de Ergoespirometría

La transición del proceso de generación de informes de ergoespirometría —actualmente ejecutado mediante plantillas manuales de Word— a un sistema automatizado que consume datos directamente del sistema BRIS, representa un hito en la eficiencia operativa institucional.

Ante la solicitud de la Dra. Angélica para habilitar el acceso externo (teletrabajo), se evaluó el contraste entre la "facilidad de acceso" y los "riesgos de exposición de datos". Actualmente, el servidor Minería INO opera bajo un esquema mixto (datos y aplicaciones), lo que representa una vulnerabilidad crítica: un compromiso en el front-end podría permitir un movimiento lateral hacia la base de datos de pacientes. Para mitigar esto, se ha decidido separar las responsabilidades de infraestructura.

| Componente | Decisión Técnica / Acción |
| --- | --- |
| Infraestructura | Uso de un Servidor Privado Virtual (VPS) externo en la nube para el despliegue del aplicativo (Front-end). |
| Seguridad/Arquitectura | Implementación de Nginx como servidor web y Dockerización del aplicativo para garantizar portabilidad y aislamiento. |
| Integración | Comunicación mediante puerto específico y cifrado con la base de datos Postgres alojada en el servidor local (Minería INO). |

Esta arquitectura de capas servirá como el estándar de seguridad para futuros despliegues del Observatorio que requieran visibilidad en internet.

4. Automatización y Monitoreo del Laboratorio de Función Pulmonar

Se ha consolidado la automatización de las extracciones diarias del laboratorio, permitiendo que el equipo trabaje con datos actualizados cada 24 horas. Este avance elimina la carga operativa manual y estandariza la disponibilidad de la información para las siguientes pruebas:

- Espirometría y Capacidad de Difusión (DLCO).

- Ergoespirometría y Reto con Metacolina.

- Presiones Respiratorias Máximas (PEM) y Pletismografía.

Sistema de Monitoreo de Estados:

- Se ha implementado un visualizador donde el Código "3" indica una ejecución exitosa.

- Instrucción Operativa: Pablo y Olga Lucía deben realizar una revisión rutinaria matutina de este monitor para identificar fallos de ejecución antes de iniciar los análisis de datos.

La estabilidad de estos flujos permite ahora desplazar el foco técnico hacia áreas de mayor complejidad, como la gestión de datos de sueño.

5. Gestión de Datos de Sueño: Polisomnografía y Desafíos de Procesamiento

Los datos de sueño, por su volumen y diversidad de formatos, requieren una ingeniería de datos robusta. Se identificó un "cuello de botella" estratégico en el flujo de Extracción, Transformación y Carga (ETL): la validación manual obligatoria por parte de Marisela. Esta es una decisión de diseño donde se sacrifica la "oportunidad" (rapidez de disponibilidad) en favor de la "calidad e integridad" del dato final.

Estado de Situación:

- Polisomnografía: Base de datos actualizada con éxito a fecha de cada lunes.

- CPAP y BPAP: Extracción pendiente de ejecución coordinada.

- Hoja de Ruta: Necesidad de una jornada de diseño para la automatización total que logre integrar las correcciones clínicas sin detener el flujo técnico.

La disponibilidad de estos datos es esencial para los nuevos proyectos de investigación liderados por Freddy, orientados a la explotación del potencial de esta base de datos.

6. Operación Clínica de Espirometría e Integración de Sistemas Externos

El despliegue del aplicativo de espirometría ha alcanzado a las gestoras de Asma, EPOC, Hipertensión y Cáncer, eliminando la digitación manual y mitigando errores humanos. No obstante, existe una brecha del 20% en la cobertura total debido a limitaciones de interoperabilidad:

- Vitalograph: Los datos personales presentan una encriptación reversible, pero la falta de la "llave o palabra clave" por parte del proveedor genera un estado de vendor lock-in (dependencia del proveedor), impidiendo la consulta automatizada por identificación.

- Easy ON-PC Spirometer (San Gil): Representa un tercer silo de datos con estructura propia que requiere un esfuerzo de integración independiente.

Sobre este desafío, el Líder Técnico Rafael enfatizó la importancia de la soberanía tecnológica:

"Cuando se adquiere tecnología, hay que negociar qué tanto control y capacidad de explotación de datos retendrá la institución frente al proveedor. No se debe depender de un tercero para acceder a la propia información generada".

7. Proyectos de Investigación y Colaboración Internacional (Imperial College London)

La agenda de investigación se mantiene activa con la búsqueda de convocatorias europeas, tras la reasignación de recursos en la propuesta de la Dra. Diana Cano.

Se destacaron los resultados de la colaboración con el Imperial College London. El estudio, fundamentado en una tesis de ciencia de datos, presenta análisis matemáticos densos que requieren una validación clínica final.

Hallazgos Clave del Modelo Predictivo:

- Criterios de Éxito: El modelo evaluó tres dimensiones: cambio de 30 metros en caminata, aumento en valor absoluto y un desenlace compuesto.

- Predictores en EPOC: Los pacientes con mayor edad y mayor compromiso funcional inicial presentan los deltas de mejoría más significativos en programas de rehabilitación.

- Futuro: Se programará una reunión entre Rafael, la Coordinadora y Ximena para definir la pregunta de investigación del proyecto de "Rehabilitación Avanzada" mediante Machine Learning.

8. Tabla de Compromisos y Tareas Pendientes

| Responsable | Compromiso / Tarea | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| Sandra | Confirmar programación y horarios del Líder Técnico en el Congreso ERS. | Alta |
| Dra. Leslie | Ejecutar jornada de transferencia de conocimiento clínico para el equipo técnico. | Alta |
| Ing. Rafael / Ing. Mayra | Ejecutar Dockerización y desplegar aplicativo de ergoespirometría en el nuevo VPS. | Media |
| Pablo / Olga L. | Validar diariamente el monitor de extracciones (Código 3) al inicio de la jornada. | Recurrente |
| Ing. Rafael | Continuar ingeniería inversa para resolver encriptación de base de datos Vitalograph. | Media |
| Ing. Rafael / Ximena | Definir pregunta de investigación y alcance del proyecto de ML en rehabilitación. | Media |
| Ing. Rafael | Realizar networking en el ERS para identificar fuentes de financiamiento europeo. | Alta |